# Fase 3.4: Calendario de Planificación

## BLOQUE FRONTEND (Mayo a Julio)

En esta fase se construyen las pantallas, la navegación, los formularios y el estado local usando datos mockeados.

| SPRINT (2 semanas) | Épica | Feature (Funcionalidad) |
| --- | --- | --- |
| FR-1: Accesos y Bases | EP-06: Seguridad | FT-16: Autenticación (Login/Logout) |
| FR-1: Accesos y Bases | EP-06: Seguridad | FT-17: Control de roles |
| FR-1: Accesos y Bases | EP-02: Clientes/Vehículos | FT-05: Perfiles de clientes |
| FR-1: Accesos y Bases | EP-02: Clientes/Vehículos | FT-06: Vinculación por patente |
| FR-1: Accesos y Bases | EP-04: Control Inventario | FT-11: Carga y actualización de stock |
| FR-2: Core de Negocio | EP-01: Gestión de Turnos | FT-01: Calendario de reserva interactivo |
| FR-2: Core de Negocio | EP-01: Gestión de Turnos | FT-02: Validación de disponibilidad tiempo real |
| FR-2: Core de Negocio | EP-05: Administración | FT-14: Gestión de catálogo de precios |
| FR-2: Core de Negocio | EP-04: Control Inventario | FT-12: Descuento automático tras servicio |
| FR-3: Flujos Avanzados | EP-03: Ficha Técnica | FT-08: Registro de servicios |
| FR-3: Flujos Avanzados | EP-03: Ficha Técnica | FT-09: Historial clínico por vehículo |
| FR-3: Flujos Avanzados | EP-03: Ficha Técnica | FT-10: Cálculo próximo service automático |
| FR-3: Flujos Avanzados | Épicas Varias | Funcionalidades Should (FT-03, FT-07, FT-13) y Notificaciones (FT-04) |

## BLOQUE BACKEND (Julio a Septiembre)

En esta fase se desarrollan las APIs, la conexión a la base de datos, la lógica de negocio y las validaciones del lado del servidor.

| SPRINT (2 semanas) | Épica | Feature (Funcionalidad) |
| --- | --- | --- |
| BK-1: Accesos y Bases | EP-06: Seguridad | FT-16: Encriptación, tokens y endpoints de Auth |
| BK-1: Accesos y Bases | EP-06: Seguridad | FT-17: Middlewares de control de roles |
| BK-1: Accesos y Bases | EP-02: Clientes/Vehículos | FT-05: CRUD y base de datos de clientes |
| BK-1: Accesos y Bases | EP-02: Clientes/Vehículos | FT-06: Lógica de validación de dominios únicos |
| BK-1: Accesos y Bases | EP-04: Control Inventario | FT-11: Modelo de datos para Insumos |
| BK-2: Core de Negocio | EP-01: Gestión de Turnos | FT-01: Endpoints para consulta de disponibilidad |
| BK-2: Core de Negocio | EP-01: Gestión de Turnos | FT-02: Lógica asincrónica (async/await) para evitar superposición |
| BK-2: Core de Negocio | EP-05: Administración | FT-14: Lógica de actualización de precios en base de datos |
| BK-2: Core de Negocio | EP-04: Control Inventario | FT-12: Transacciones seguras para descuento de stock |
| BK-3: Flujos Avanzados | EP-03: Ficha Técnica | FT-08, FT-09 y FT-10: Relaciones de BD y lógica de cálculo aritmético |
| BK-3: Flujos Avanzados | EP-01: Gestión de Turnos | FT-04: Configuración de servidor SMTP y plantillas dinámicas |
| BK-3: Flujos Avanzados | Épicas Varias | Endpoints secundarios (Cancelación FT-03, Buscador LIKE FT-07, Alertas FT-13) |